

**MESTO STARÁ ĽUBOVŇA**

**Mestský úrad, Obchodná č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni**

**Číslo:**  **XXII/2017**

**Dňa: 04.05.2017**

**K bodu programu:** **č. 13**

**Názov materiálu: Správa o plnení rozvojového programu mesta,**

**výstavby a údržby miestnych komunikácií**

**na rok 2016**

**Materiál obsahuje:**  Uznesenie MsR

Návrh uznesenia

Správu o plnení RPM, výstavby a údržby MK za rok 2016

RPM na rok 2016 – vyhodnotenie, tabuľky č. 1 - 6

**Materiál predkladá: Ing. arch. František Benko**

ved. odd. výstavby, ÚR a ŽP

**Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Materiál vypracoval: Ing. arch. František Benko**

ved**.** odd. výstavby, ÚR a ŽP

**Materiál p r e r o k o v a n ý**

* na zasadnutí Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia pri MsZ dňa 12.04.2017
* na zasadnutí MsR dňa 25.04.2017

Prijaté uznesenie č. 456 :

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu

**o d p o r ú č a   MsZ**

prerokovať a vziať na vedomie Správu o plnení Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2016 v zmysle predloženého návrhu.

**Návrh uznesenia:**

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu

**berie na vedomie**

Správu o plnení Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2016 v zmysle predloženého návrhu.

**Správa o plnení Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií za rok 2016 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Návrh RPM na rok 2016 bol schválený dňa 10. 12. 2015 MsZ v Starej Ľubovni pod číslom uznesenia XI/2015 a zmena RPM bola prerokovaná a schválená dňa 16. 06. 2016 MsZ pod číslom uznesenia XV/2016.

Vyhodnotenie finančného plnenia na rozpočtových akciách Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácii za rok 2016 bolo spracované v tabuľkovej forme na základe predložených faktúr zhotoviteľmi jednotlivých akcii, ktoré boli schválené v RPM na rok 2016 a odsúhlasené oddelením výstavby, ÚP a ŽP.

Celkovo bolo preinvestované v rámci RPM za rok 2016 **923 956.-EUR**, z toho kapitálové výdavky predstavovali 741 119.-EUR a bežné výdavky 182 837.-EUR. Ostatné údaje sú uvedené v tabuľkách 1 – 6.