

**MESTO STARÁ ĽUBOVŇA**

**Mestský úrad, Obchodná č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni**

**Číslo:**  **XIV/2016**

**Dňa: 21.04.2016**

**K bodu programu:** **č. 11**

**Názov materiálu: Správa o plnení rozvojového programu mesta,**

**výstavby a údržby miestnych komunikácií**

**na rok 2015**

**Materiál obsahuje:**  Uznesenie MsR

Návrh uznesenia

Informácia o priebehu realizácie RPM, výstavby

a údržby MK za rok 2015

RPM na rok 2015 – vyhodnotenie, tabuľky č. 1 - 6

**Materiál predkladá: Michal Sovič**

v.z. ved. odd.. výstavby, ÚR a ŽP

**Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Materiál vypracovali: Ing. arch. František Benko**

**Michal Sovič**

odd. výstavby, ÚR a ŽP

**Materiál p r e r o k o v a n ý**

* na zasadnutí MsR dňa 12.04.2016

Prijaté uznesenie č. 248 :

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu

**o d p o r ú č a   MsZ**

prerokovať a vziať na vedomie Správu o plnení Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2015 v zmysle predloženého návrhu.

**Návrh uznesenia:**

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu

**berie na vedomie**

Správu o plnení Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2015 v zmysle predloženého návrhu.

**Informácia o plnení rozvojového programu mesta, výstavbe a údržbe miestnych komunikácií za rok 2015**

Rozvojový program mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2015 – I. etapa bol schválený dňa 29.01.2015 na zasadnutí MsZ v Starej Ľubovni pod číslom uznesenia 40, zmena č. 1 RPM bola prerokovaná a schválená MsZ v Starej Ľubovni dňa 18.06.2015 pod číslom uznesenia 121 a zmena č. 2 RPM bola prerokovaná a schválená MsZ v Starej Ľubovni dňa 12.11.2015 pod číslom uznesenia 191.

Rozpis akcií s vecným plnením je uvedený v priložených tabuľkách 1 až 6.

**Celkovo bolo v rámci rozvojového programu mesta za rok 2015 preinvestovaných 2 716 541.- €.**