### VEREJNOPROSPEŠNÉ  SLUŽBY,   príspevková organizácia,    STARÁ  ĽUBOVŇA

#### Informatívna správa VPS

o organizačnom zabezpečení jarného čistenia miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v meste Stará Ľubovňa

Predkladá: Ing. Ľubomír KRETT

riaditeľ VPS

V Starej Ľubovni  04.02.2013

Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta  Stará Ľubovňa zabezpečujú čistenie a údržbu miestnych komunikácií o celkovej dĺžke 22 356 m, chodníkov  29 124 m a priestranstiev na parkovanie 15 993,6 m2.

Zveľaďovacie a čistiace práce na MK a chodníkoch sa začnú ako náhle to dovolia poveternostné podmienky, odstránením zimného posypu t.j. čistením krajníc, pozametaním chodníkov a miestnych komunikácií.

S prácami na čistení sa začne v centre mesta Námestím sv. Mikuláša a potom na hlavných prístupových ťahoch do centra mesta. Na dočisťovaní mesta sa budú podieľať aj pracovníci z Úradu práce a sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni, určení pre vykonávanie menších obecných prác, a taktiež využijeme spoluprácu so školami pri upratovaní a čistení verejných priestranstiev.

Dôležitou úlohou po vyčistení MK a chodníkov bude ich vysprávka, na ktoré si naša organizácia kladie najväčší dôraz.

Týmito navrhovanými opatreniami chceme v podstatnej miere prispieť ku skrášleniu mesta po zimnej sezóne.

1

Rozpis úloh pre zabezpečenie a realizáciu jarného čistenia mesta v Starej Ľubovni

- Celomestská brigáda /všetka technika VPS/		 Termín: 20.03. – 27.03.2013

- Ako prvé začneme upratovať Nám. sv. Mikuláša, Ul. 1 mája , Tatranskú, Mierovú a Okružnú, kde premáva mestská doprava

- Ďalej budeme pokračovať od Družby na Ulicu letnú,  k domu smútku, Ul. zimná

a Vsetínska

- Ulica  Štúrova, Tehelná , Bernolákova a Lipová

- Ulica budovateľská,  Sládkovičova,  Obrancov mieru ,  Nám. generála Štefánika a Ulica

17. novembra

- Ulica jarmočná a Janka Kráľa, Ulica za vodou a Duklianskych hrdinov

- Ulica farbiarska, Garbiarska , Hviezdoslavova a Ulica SNP

- Ulica Zamoyského, Zámocká a Mýtna

- Miestna časť Podsadek, chodník k futbalovému ihrisku, a Ulica Vansova, Ulica továrenská

Čistiace práce na MK, chodníkoch a parkovísk chceme začať ako náhle nám to počasie dovolí a pokračovať každý deň  v mesiacoch marec a apríl.

Zodpovedný: p. Kovalčík Michal

Termín: marec, apríl 2013

- Vykonať technickú prehliadku dopravnej techniky  (UNC, veľký a malý zametač , valec)

na údržbu ciest a chodníkov

Zodpovedný: p. Srnka Ladislav				Termín: 15.03.2013

2

- Vyspraviť výtlky po zimnom období vrátane najdôležitejších vysprávok na MK a chodníkoch

Zodpovedný: p. Kovalčík Michal			Termín: marec – október 2013

12. Zabezpečiť vyhrabanie a vyčistenie cintorínov brigádnikmi zo škôl a pracovníkmi z VPP.

Zodpovedný: Bc. Greš Ján				Termín: marec, apríl 2013

Spracoval:  Kovalčík Michal

vedúci MK  a ČM

3