

**MESTO STARÁ ĽUBOVŇA**

**Mestský úrad, Obchodná č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni**

**Číslo: XVII/2016**

**Dňa: 22.09.2016**

**K bodu programu:** **č. 10**

**Názov materiálu: Informácia o priebehu realizácie Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2016**

**Materiál obsahuje**: Návrh uznesenia

Informácia o priebehu realizácie RPM

Tabuľky č. 1 - 6

**Materiál predkladá: Michal Sovič**

v.z. ved. odd.. výstavby, ÚR a ŽP

**Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Materiál vypracoval: Michal Sovič**

odd. výstavby, ÚR a ŽP

**Materiál p r e r o k o v a n ý**

- na zasadnutí Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia pri MsZ dňa 14.09.2016

Prijaté stanovisko/odporúčanie:

Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia

**b e r i e n a  v e d o m i e**

Informáciu o priebehu realizácie Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2016 bez pripomienok.

* na zasadnutí MsR dňa 12.09.2016

Prijaté uznesenie č. 318 :

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu

**o d p o r ú č a   MsZ**

prerokovať a vziať na vedomie informáciu o priebehu realizácie Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2016 v zmysle predloženého návrhu.

**Návrh uznesenia:**

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni

**berie na vedomie**

Informáciu o priebehu realizácie Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2016 v zmysle predloženého návrhu.

**Informácia o priebehu realizácie Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2016**

Rozvojový program mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2016 bol schválený dňa 10.12.2015 na zasadnutí MsZ v Starej Ľubovni pod číslom uznesenia XI/2015 a zmena č. 1 RPM bola prerokovaná a schválená MsZ v Starej Ľubovni dňa 16.06.2016 pod číslom uznesenia XV/2016.

Rozpis akcií s vecným plnením je uvedený v priložených tabuľkách 1 až 6.

Informácia o priebehu realizácie Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2016 v prílohe.