Dôvodová správa:

Projekt: „Dostavba kanalizácie m. č. Podsadek, Stará Ľubovňa“

Číslo Zmluvy o NFP: 068/1.2 MP/2010

Kód ITMS podľa Zmluvy o NFP: 24110110075

- Zhotoviteľ stavby firma Segametal Engineering s. r. o., Zámocká 30, 811 01  Bratislava.

- Stavba je zrealizovaná, preberací protokol o prevzatí hotovej stavby bol podpísaný 18.11.2011.

- Kolaudačné konanie - vodohospodársky orgán (ObÚŽP Stará Ľubovňa) – vydané dňa 25.10.2012 č. j. 2012/00457-008-Sp.

- Celková fakturovaná hodnota novovybudovanej infraštruktúry/stavby:   261 314,76 €

- Žiadosť o platbu bola podaná  cez ITMS dňa 27.12.2012 v  nárokovanej výške 265 139,33 € (95 % z vynaložených výdavkov - stavba, externé verejné obstarávanie, mzda interného pracovníka). T. č. prebieha kontrola  správnosti záverečnej ŽoP.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Poprad (ďalej len PVPS) prevádzkuje v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení existujúcu vodárenskú infraštruktúru v meste Stará Ľubovňa. Navrhujeme odovzdať novovybudovanú infraštruktúru kanalizácie do prevádzky PVPS, nakoľko je novovybudovaná infraštruktúra funkčne prepojená s existujúcou a odpadové vody sú čistené na čistiarni odpadových vôd, ktorú prevádzkuje PVPS. PVPS  súhlasí s prevádzkovaním tejto novovybudovanej časti.

Podrobnejšie podmienky prevádzkovania sú uvedené v návrhu Zmluvy o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku, ktorú PVPS Mestu Stará Ľubovňa predložil a ktorú uzatvorí PVPS s Mestom Stará Ľubovňa ako vlastníkom novovybudovanej infraštruktúry po jej predchádzajúcom schválení riadiacim orgánom uvedeného projektu, ktorým je Ministerstvo ŽP SR (viď priložený návrh Zmluvy o prevádzkovaní).