Mesto  Stará  Ľubovňa

Informácia o mimoriadnej situácii

a protipovodňových záchranných prácach v dňoch 15. – 30.05.2014.

- Dátum a čas vzniku mimoriadnej udalosti: 15.05.2014, 17.01 hod.

- Miesto vzniku mimoriadnej udalosti:

mesto Stará Ľubovňa

- Druh a  rozsah mimoriadnej udalosti: spadnutie strechy na budove Okresného riaditeľstva policajného zboru v meste Stará Ľubovňa, možnosť vybreženia rieky Poprad na ul. Mýtnej

- Dátum a čas vyhlásenia mimoriadnej situácie: 15.5.2014, 17.30 hod.

- Územie, na ktorom bola vyhlásená mimoriadna situácia: mesto Stará Ľubovňa

- Varovanie obyvateľstva: príslušníkmi policajného zboru SR, mestská polícia, mestský rozhlas, web stránka mesta

- Následky na zdraví osôb, na majetku, na životnom prostredí a straty na životoch:

škoda na majetku strechy okresného riaditeľstva policajného zboru, pretekanie vody cez hrádzu na rieke Poprad na ul. Mýtnej, zaplavenie priľahlej plochy kynologického klubu, areálu zberných surovín, spodná voda v pivniciach rodinných domov na ulici Mýtnej cca 5 RD,

- Čas začatia, priebeh a čas skončenia záchranných prác a okolnosti narušujúce ich priebeh: na základe zistenia spadnutia strechy na budove Okresného riaditeľstva PZ v Starej Ľubovni v čase o 17.01 hod. a kulminácie vodnej hladiny rieky Poprad /vodočet Chmeľnica 16.05. o 7.00 hod. 270 cm, zdroj SHMU/ a možnosti jej vybreženia na ul. Mýtnej, primátor mesta vyhlásil mimoriadnu situáciu v meste Stará Ľubovňa dňa 15.05.2014 o 17.30 hod. na ochranu majetku, zdravia, životov osôb, mimo času vojny v zmysle zákona o civilnej ochrane obyvateľstva,

- Nasadené sily a prostriedky na odstraňovanie následkov MS, III. a II. stupňa PA

Nasadenie dostupnej techniky a  pracovnej sily: Ekos s.r.o. Popradská 24, Stará

Ľubovňa – nakladač Kramer, traktor s plošinou, vozidlo Dacia Duster, dodávkové

vozidlo Renault Master, nákladné vozidlo Renaul Master, vozidlo s hydraulickou

rukou Renaul Midlum, Lada Niva, Daewoo Lublin, Avia Daewoo, VPS p. o. Levočská,

Stará Ľubovňa – náklad. vozidlo Mitshubisi, nákladné vozidlo Bucher, 2 x traktor

s plošinou, UNC nakladač, zametacie vozidlo IFA 1 ks, polievač vozidlo LIAZ 1 ks,

malé polievacie a zametacie vozidlo multicar 1 ks, kompresor 1 ks, rezačka asfaltu

1ks, počet ľudí 15 ks, Peter Fiľak, Jarmočná 5, Stará Ľubovňa – nakladač a kopač JCB,

nákladné vyklápacie vozidlo SCANIA, bager Liebherr A 902, bager MF 750, Novstav

Stará Ľubovňa – nákladné vyklápacie auto LIAZ na dovoz piesku, IVS Milan Štupak –

nákladné vyklápacie vozidlo MAN na dovoz piesku, Róbert Fuchs – REPO Jarmočná

131, Stará Ľubovňa – dodanie pracovného náradia, oblečenia a obuvi, Pavol Jeleň

Penzión a  reštaurácia u Jeleňa Nám. sv. Mikuláša 22, Stará Ľubovňa – dodanie

stravy, Norbert Frank Euroinf - Tatry, Salaš u Franka, Popradská 34, Stará Ľubovňa -

dodanie stravy, Slobyterm s.r.o. Levočská 20, Stará Ľubovňa – nákladné vozidlo

Avia, nakladač New Holland B100B, veľkoobjemové kontajnery Liaz, celkovo bolo

nasadených v čase mimoriadnej situácie a trvania III. stupňa povodňovej aktivity a II.

stupňa povodňovej aktivity do 30.05.2014 29 ks techniky,  na  navýšenie

a posilnenie hrádze bolo použitých 4 500 vriec s pieskom, nasadenie ľudí z malých

obecných služieb, spolu bolo nasadených na záchranné práce 112 osôb,

záchranných prác sa zúčastnili aj dobrovoľný hasičský  zbor  obcí  Jarabina, Forbasy,

Nová  Ľubovňa, občania  mestskej  časti Podsadek,  ul. Továrenská, obyvatelia ulice

Mýtnej, záchranné práce boli koordinované so správcom povodia rieky Poprad

Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p. povodie Dunajca a Popradu OZ

Poprad a Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni,

koordinácia prác bola konzultovaná s Okresným úradom v Starej Ľubovni, odborom

krízového riadenia a s Okresným riaditeľstvom policajného zboru SR v Starej Ľubovni,

10.   Vykonané opatrenia a ďalší postup pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie:

odstránenie zbytkov strechy spadnutej z budovy polície, navýšenie hrádze na rieke

Poprad vrecami z pieskom, zemné práce pri rieke Poprad, nasadenie techniky 29 ks

a ľudskej pracovnej sily cca 112 ľudí na zabránenie vybreženia rieky Poprad, dovoz

piesku, vriec, vrecovanie, navyšovanie a posilňovanie hrádze na ul. Mýtnej vrecami s

pieskom, zemné práce pri rieke Poprad, odstránenie nánosov doplaveného materiálu,

zabezpečenie potrebného odevu, obuvi, pracovných pomôcok, zabezpečenie stravy a

občerstvenia pre ľudskú pracovnú silu, po ukončení MS dňa 17.05.2014 pokračoval

III. stupeň PA  do 20.05.2014 a II. stupeň PA do 30.05.2014, v tomto čase

pokračovali záchranné práce na odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie najmä

čistenie nánosov, nečistôt, oprava podmytého chodníka apod.

11.   Doplňujúce údaje :  situácia  s  odstránením  následkov  strhnutej  strechy  z   budovy

Okresného  riaditeľstva policajného zboru v  Starej Ľubovni a  nebezpečenstvo

vybreženia rieky  Poprad  na  ul. Mýtnej  v  meste  Stará Ľubovňa sa  stabilizovala a

dňa 30.05.2014 po ukončení II. stupňa PA boli záchranné práce ukončené.

Záchrannými prácami sa podarilo ochrániť majetok občanov mesta Stará Ľubovňa na ul. Mýtnej, a to 84 rodinných domov a hlavne predísť škodám na zdraví a životoch. Výstavbou zemnej hrádze na rieke Poprad v roku 2013 sa v predmetnom úseku od cestného mosta cez rieku Poprad po potok Pasterník a ďalej po Zberné suroviny po ľavej strane toku podarilo udržať rieku Poprad v koryte. Bez navýšenia tejto hrádze by nebolo možné zabrániť vyliatiu rieky Poprad na obytnú zónu, zopakovala by sa situácia z roku 2010. V roku 2014 bude správca toku pokračovať vo výstavbe hrádze po ľavej strane od zaústenia potoka Pasterník pod Zberné suroviny navýšením hrádze o cca 70-100 cm a výstavbou pravej strany hrádze od cestného mosta po zaústenie Jakubianky do rieky Poprad. Realizáciou tejto protipovodňovej hrádze v meste Stará Ľubovňa bude zabezpečená protipovodňová ochrana ulice Mýtnej.

Výdavky subjektov, ktoré plnili úlohy na základe príkazu primátora mesta a výdavky

Mesta Stará Ľubovňa.

1. VPS p. o. Levočská  21, 064 01 Stará Ľubovňa

nasadené sily a prostriedky: nákladné vyklápacie auto Mitsubishi 1 ks, nákladné vyklápacie

auto Bucher 1 ks, traktor Zetor s prívesom 2 ks, nakladač UNC 1 ks, zametacie vozidlo

IFA 1 ks, polievač vozidlo LIAZ 1 ks, malé polievacie a zametacie vozidlo multicar 1 ks,

kompresor 1 ks, rezačka asfaltu 1ks, počet ľudí 15 ks,

výdavky:  3 148,50- Eur

2. Novstav SL s.r.o. Popradská 15, 064 01 Stará Ľubovňa

nasadené sily a prostriedky: nákladné vyklápacie auto LIAZ 1 ks, dovoz piesku

výdavky: 1619,88- Eur

3. Ekos s.r.o. Popradská 24,  064 01 Stará Ľubovňa

nasadené sily a prostriedky: nakladač Kramer  1 ks,  traktor s plošinou 1 ks, vozidlo Dacia

Duster 1 ks, dodávkové vozidlo Renault Master 1 ks, nákladné vozidlo Renault Master 1 ks,

vozidlo s hydraulickou rukou Renault Midlum 1 ks, Lada Niva 1 ks, Daewoo Lublin 1 ks,

Avia Daewoo 1 ks, nasadenie ľudskej pracovnej sily: 25 ks

výdavky: 1 783,22-Eur,  výdavky: 6 003,05-Eur

4.  Ing. Milan Štupák -IVS, Nová Ľubovňa 791, 065 11 Nová Ľubovňa

nasadené sily a prostriedky: nákladné vyklápacie vozidlo MAN 1 ks, dovoz piesku

výdavky: 500,54-Eur

- Peter Fiľak zemné práce, Janka Kráľ 5, 064 01 Stará Ľubovňa

nasadené sily a prostriedky: nákladné vyklápacie vozidlo SCANIA 1 ks, nakladač JCB 1

ks, bager Liebherr 1ks, bager MF 750,

výdavky: 6 003,60-Eur

- Róbert Fuchs – REPO, Jarmočná 1780/131, 064 01 Stará Ľubovňa

nasadené sily a prostriedky: dodanie pracovného náradia, oblečenia a obuvi na záchranné práce

výdavky: 2 454,00-Eur

- Pavol Jeleň Penzión a reštaurácia u Jeleňa,

Nám. sv. Mikuláša 22, 064 01 Stará Ľubovňa

nasadené sily a prostriedky: zabezpečenie stravy počas záchranných prác

výdavky: 72,00-Eur

8.  Norbert Frank Euroinf – Tatry, Salaš u Franka,

Popradská 34, 064 01 Stará Ľubovňa

nasadené sily a prostriedky: zabezpečenie stravy počas záchranných prác

výdavky: 80,00-Eur

- Slobyterm s.r.o. Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa

nasadené sily a prostriedky: nákladné vozidlo Avia 1 ks, nakladač New Holland B100B

1 ks, Liaz veľkoobjemové kontajnery 2 ks,

výdavky: 1 763,44-Eur

Výdavky na záchranné práce celkom: 23 428,23-Eur

Mesto Stará Ľubovňa predložilo dňa 10.06.20014 na Okresný úrad v Starej Ľubovni Súhrnnú správu mesta o priebehu mimoriadnej situácie, povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach s povinnými prílohami a žiadosť o refundáciu výdavkov v čase mimoriadnej situácie a trvania III. a II. stupňa PA na území mesta.

napísal: Ing. Miroslav Pristáš, tajomník KŠ mesta

overil: PaedDr. Michal Biganič, primátor mesta, predseda KŠ mesta