Interpelácie - Mesto Stará Ľubovňa

Číslo MsZ:	XXIII/2013

Zodpovedný, - á, - í:  Štefanová

Zo dňa: 13.6.2013

Termín splnenia: 4.6.2013

INTERPELÁCIA: RNDr. Valent Jaržembovský

Výsadba zelene „Revitalizácia CZ...“ nebola realizovaná z materiálov podľa projektu (veľkosť, zapestovanie), čoho dôsledkom je vymrznutie, odumretie.

- Bola urobená inventarizácia vysadenej, existujúcej a chýbajúcej zelene?

  - Inventarizácia vysadenej zelene bola vykonaná prevzatím hotového diela, realizovanej výsadby, v súlade so zmluvou o dielo a vystavenými faktúrami v zmysle schválenej zmeny pri realizácii projektu. Nakoľko nebola schválená žiadna zmena projektu, dielo bolo fakturované a prevzaté tak, ako bolo pôvodne rozpočtované.

  - Kontrola existujúcej zelene bola vykonaná obhliadkou zelených plôch po zime 2011/2012, ktorá sa uskutočnila dňa 15.5.2012. Zistené nedostatky boli odstránené.

  - Správca zelene – spoločnosť EKOS, spol. s r. o. listom zo dňa 7.5.2013 oznámila Mestu svoje závery z kontroly stavu verejnej zelene na plochách, ktorých úprava bola predmetom projektu. Mesto zvolalo kontrolný deň za účelom prejednania tohto stavu s dodávateľom stavby na 30.5.2013.

  - Kontrola chýbajúcej zelene bola  vykonaná obhliadkou zelených plôch po zime 2012/2013, ktorá sa uskutočnila dňa 30.5.2013. Dodávateľ stavby Pienstav, a. s. zatiaľ nepredložil stanovisko k tomuto záznamu s návrhom na riešenie zisteného stavu.

Záver:

Rozpočtom projektu v zmysle výkazu výmer neboli definované vlastnosti materiálov, t. j. veľkosť, zapestovanie a pod. Dodávateľ stavby túto prácu zveril odbornej firme SADEX, s. r. o. Prešov, ktorá výsadbu realizovala odborne a z kvalitného materiálu. Už pri výsadbe však táto firma upozorňovala, že niektoré druhy nie sú správne navrhnuté vzhľadom k poveternostným podmienkam a teda predpokladá, že dôjde k ich vymrznutiu. Nakoľko však v tom období nebola schválená zmena projektu a Mesto sa rozhodlo z dôvodu dlhotrvajúcich procesov zmien projektov s riadiacim orgánom že o zmenu projektu ani nebude žiadať.

Kvalitu výsadby počas tohto procesu kontrolovali odborní pracovníci spoločnosti EKOS, spol. s r. o.

Niektoré plochy boli počas zimy atakované zimným posypom a pri odpratávaní snehu z chodníkov dochádzalo aj k tomu, že sneh spolu so zimným posypom sa prehadzoval do zelených pásov, čo tiež výsadbu poškodilo.

Niektoré plochy boli v rámci iných stavebných prác rozkopané (Ul. 1. Mája), rozkopávky boli povolené a zodpovednosť za uvedenie do pôvodného stavu, resp. finančná náhrada boli riešené v rámci povoľovania rozkopávky.

- Je zmluvne od správcu zelene zabezpečená náhradná výsadba (resp. Mestom voči dodávateľovi)?

  - Po obdržaní stanoviska od dodávateľa stavby bude Mesto s týmto dodávateľom rokovať o „reklamačnom“ odstránení zistených nedostatkov, resp. aj o možnosti výmeny pôvodne vysadených druhov za iné, odolnejšie druhy. Predpokladá sa výsadba nových rastlín, krov a stromov ako náhradnej výsadby v jesennom období tak, aby sa zabezpečilo ich kvalitnejšie zakorenenie.

Záver: Na niektoré výsadbové materiály bude možné uplatniť reklamačné konanie voči dodávateľovi (hlavne stromy), niektoré výsadbové materiály bude musieť Mesto vymeniť na vlastné náklady (pravdepodobne až v období jar 2014).

- Bola predmetná zeleň protokolárne prevzatá správcom zelene od Mesta?

  - Vysadená zeleň bola fakturovaná v súlade s vysúťaženým rozpočtom, ktorý bol schválený riadiacim orgánom pri podpisovaní Zmluvy o poskytnutí NFP. Dodatkom č. 3 došlo k zmene v skladbe zelene, týkajúcej sa parku na Námestí sv. Mikuláša.

  - Vysadená zeleň bola preberaná od dodávateľa – zhotoviteľa stavby (Pienstav, a. s.)  stavebným dozorom (vtedy Anton Novák), pričom sa podpisoval zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, jej časti.

  - Listom zo dňa 5.11.2012 bola odovzdaná spoločnosti EKOS, spol. s r. o. časť realizovanej stavby – zelené plochy, aby zabezpečovala starostlivosť o novú výsadbu verejnej zelene a trávnatých plôch, údržbu závlahového systému v parku na Nám. sv. Mikuláša nasledovne, starostlivosť a údržbu detského ihriska v parku na Nám. gen. Štefánika.

Záver:

Vzhľadom k tomu, že uvedené verejné zelené plochy má v starostlivosti EKOS, spol. s r. o., bude Mesto vyžadovať ich správu a údržbu od tejto organizácie, pričom výdavky spojené s údržbou tejto zelene sú súčasťou dohodnutého zmluvného plnenia v starostlivosti o verejnú zeleň.

Projektová a rozpočtová dokumentácia a jednotlivé reklamačné a preberacie záznamy sú k dispozícii k nahľadnutiu na oddelení výstavby ÚR a ŽP MsÚ Stará Ľubovňa.

Vypracoval:	Eulália Štefanová