

**MESTO STARÁ ĽUBOVŇA**

**Mestský úrad, Obchodná č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni**

**Číslo:**  **XXXII/2018**

**Dňa: 19.04.2018**

**K bodu programu:** **č. 10**

**Názov materiálu: Správa o plnení rozvojového programu mesta,**

**výstavby a údržby miestnych komunikácií**

**na rok 2017**

**Materiál obsahuje:**  Uznesenie MsR

Návrh uznesenia

Správu o plnení RPM, výstavby a údržby MK za rok 2017

RPM na rok 2017 – vyhodnotenie, tabuľky č. 1 - 6

**Materiál predkladá: Ing. Aleš Solár**

**prednosta MsÚ**

**Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Materiál vypracoval: Michal Sovič**

**referent odd. výstavby, územného rozvoja a ŽP MsÚ**

**Materiál p r e r o k o v a n ý**

* na zasadnutí Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia pri MsZ dňa 27.03.2018
* na zasadnutí MsR dňa 10.04.2018

Prijaté uznesenie č. 666 :

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu

**o d p o r ú č a   MsZ**

prerokovať a vziať na vedomie Správu o plnení Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na r. 2017 v zmysle predloženého návrhu.

**Návrh uznesenia:**

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu

**berie na vedomie**

Správu o plnení Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2017 v zmysle predloženého návrhu.

**Správa o plnení Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií za rok 2017 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Návrh RPM na rok 2017 bol schválený dňa 15. 12. 2016 MsZ v Starej Ľubovni pod číslom uznesenia XIX/2016 a zmena RPM bola prerokovaná a schválená dňa 21. 06. 2017 MsZ pod číslom uznesenia XXIV/2017.

Vyhodnotenie finančného plnenia na rozpočtových akciách Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácii za rok 2017 bolo spracované v tabuľkovej forme na základe predložených faktúr zhotoviteľmi jednotlivých akcii, ktoré boli schválené v RPM na rok 2017 a odsúhlasené oddelením výstavby, ÚP a ŽP.

Celkovo bolo preinvestované v rámci RPM za rok 2017 **1 096 047.-EUR**. Ostatné údaje sú uvedené v tabuľkách 1 – 6.