Správa o plnení Rozvojového programu mesta,

výstavby a údržby miestnych komunikácií za rok 2017

___________________________________________________________________________

Návrh RPM na rok 2017 bol schválený dňa 15. 12. 2016 MsZ v Starej Ľubovni pod číslom uznesenia XIX/2016 a zmena RPM bola prerokovaná a schválená dňa 21. 06. 2017 MsZ pod číslom uznesenia XXIV/2017.

Stav zabezpečovania jednotlivých akcií je nasledovný:

A.)  INVESTIČNÉ AKCIE FINANČNE KRYTÉ Z ROZPOČTU MESTA

Tab. č. 1 - RPM

- č. akcie 1: „Mestský mobiliár – lavičky, koše stojany na bicykle“

Boli zakúpené lavičky, koše, stojany na bicykle, informačný panel.

- č. akcie 2: „Naše detské ihrisko – Ul. Letná“

Akcia ukončená.

- č. akcie 3: „Parkoviska“

Realizované parkoviska na Ul. letnej a Ul. okružnej. Nerealizované parkovisko v ZŠ Levočská.

- č. akcie 4: „Výstavba chodníka Ul. mýtna – osvetlenie priechodu“

Akcia ukončená.

P.č. akcie 5: „Výsadba zelene“

Na kruhovom objazde pri Kauflande. Akcia ukončená.

- č. akcie 6: Prekládková stanica odpadov“

Vybudované 2 ks spevnených plôch na skládke odpadov pre potreby prekládky.

- č. akcie 7: „Výstavba chodníka Ul. okružná - /umyváreň/“

Akcia ukončená.

- č. akcie 24: „Rekonštrukcia oplotenia- starý cintorín“

Akcia ukončená.

- č. akcie 25: „Dom kultúry- rekonštrukcia Stará Ľubovňa“

Akcia ukončená. Obklad, okapový chodník, schodisko budú realizované ako samostatná akcia.

P.   č. akcie 26: „Dom kultúry – klub dôchodcov – rekonštrukcia Stará Ľubovňa“

Akcia ukončená.

P.  č. akcie 27: „Verejné osvetlenie“

Akcia ukončená.

P. č. akcie 28: „Modernizácia kaplnky – starý cintorín – (fasáda)“

Akcia ukončená.

P. č. akcie 29: „Bezbarierové priechody – úprava chodníkov“

Akcia ukončená

P. č. akcie 30: „Grantová schéma“

Rozdelené pre 11 žiadateľov. Jeden z uchádzačov odstúpil od realizácie akcie. V troch prípadoch bola presunutá realizácia akcie na rok 2018.

P. č. akcie 31: „Revitalizácia detských ihrísk a vnútrobl. priestorov sídlisk“

Nakúpené športové zariadenia ( volejbalová sieť, bránky pre minifutbal, basketbalové koše, tenisová sieť) a prvky detských ihrísk - Letná 7.

P. č. akcie 32: „Rekonštrukcia miestnych komunikácii“

Akcia ukončená.

P. č. akcie 33: „Rekonštrukcia chodníkov“

Akcia ukončená.

P. č. akcie 34: „Stavebné úpravy OD Družba – dvere predajňa TETA“

Akcia ukončená.

P. č. akcie 35: „Rekonštrukcia a modernizácia – nerozdelený úver OD Družba zníženie ener. náročnosti“

Vydodaná PD. Prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác. Pripravené vyjadrenia pre podanie žiadosti o stavené povolenie – čaká sa na súhlas vlastníka susedného objektu (vybavuje ref. SMM).

P. č. akcie 36: „Rekonštrukcia chodníka – starý cintorín“

Akcia ukončená.

B.) PLÁNOVANÉ INVESTÍCIE ZO ŠTÁTNYCH A EURÓPSKYCH FONDOV

Tab. č. 2

P. č. akcie 2: „Komplexná obnova ZUŠ – zateplenie“

Aktualizovaná PD vrátane energetického auditu.

P. č. akcie 3: „Obnova NKP – Dom meštiansky č. 21 Stará Ľubovňa“

V súčasnosti prebieha získavanie informácií o možných   budúcich výzvach.

P. č. akcie 18: „Staviame-jazdíme-spoznávame“

Akcia ukončená.

C)	SCHVÁLENÉ INVESTÍCIE ZO ŠTÁTNYCH A EURÓPSKYCH FONDOV

Tab. č. 3

P. č. akcie 1: „Cyklotrása – Nestvil park – OC Kaufland Stará Ľubovňa“

Prebieha realizácia. Predpokladané ukončenie máj 2018.

P. č. akcie 2: „Futbalový štadión - umelý trávnik“

Stavebné práce ukončené.

P. č. akcie 3: „Doplnenie kamerového systému – VI. etapa“

Prebieha výberové konanie na doplnenie.

E)  PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Tab. č. 5

Stav zabezpečovania projektových dokumentácií za rok 2017 na jednotlivých akciách bol nasledovný:

P. č. akcie 1: „GP, poloh. a výškop. zameranie, vytýčenie sietí“

Akcia v realizácii podľa potreby.

P. č. akcie 2: „Zmeny a doplnky ÚPN“

Akcia ukončená. Zmeny a doplnky vydodané a prerokované.

P. č. akcie 3: „Materská škôlka Podsadek“

Vypracovaný projekt vrátane geologického prieskumu.

P. č. akcie 4: „Komunitné centrum pre seniorov“

Prebieha vypracovanie PD pre ÚR a SP.

P. č. akcie 5: „Výstavba MK IBV- Ul. Vansovej PD na SP“

Nezahájené. Prebieha majetkoprávne vysporiadanie pozemkov.

P. č. akcie 6: „Štúdia – kruhový objazd /Večierka/“

Prebieha vypracovanie PD pre ÚR.

P. č. akcie 7: „Administratívna budova Nám. gen. Štefánika č. 6“

Vydodaná PD. Rozposlaná na jednotlivé vyjadrenia. Doložený súhlas spoluvlastníka.

P. č. akcie 8: „Aktualizácia pasportu zelene“

Prebieha aktualizácia pasportu zelene spracovateľom.

P. č. akcie 9: „Modernizácia Šport. haly-palubovka – malá telocvičňa“

Akcia nezahajená

P. č. akcie 10: „MŠ Tatranská – prestavba terás – 4ks“

PD vydodaná. Prebieha kontrola projektu na ministerstve.

P. č. akcie 11: „Štúdia výsadby zelene“.

Štúdia vypracovaná.

P. č. akcie 12: „Komplexná obnova ZUŠ, Stará Ľubovňa – aktualizácia“

Aktualizovaná PD vrátane energetického auditu.

P. č. akcie 13: „Cyklodoprava mestom Stará Ľubovňa“

PD vydodaná. Prebieha kontrola projektu na ministerstve.

P. č. akcie 14: „Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídl, Západ“

PD vydodaná. Podaná žiadosť na schválenie.

P. č. akcie 15: „Úprava kanalizácie – sídl. Za vodou, Stará Ľubovňa“

Zadané vypracovanie zjednodušeného projektu

P. č. akcie 16: „Obnova pasáže na Nám. sv. Mikuláša č. 5“

Vydodaná PD pre pasáž a podchod. Rozposlaná na jednotlivé vyjadrenia ako podkladov k žiadosti o vydanie stavebného povolenia.

F)  VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ NA ROK 2017

Tab. č. 6

P. č. akcie 1: " Vysprávky MK v meste“

Akcia ukončená.

P. č akcie 2: „Vodorovné a zvislé dopravné značenie“

Akcia ukončená.

P. č akcie 3: „Asfaltovanie miestnych komunikácii“

Akcia ukončená.

V Starej Ľubovni  26.03.2018

Spracoval: Michal  Sovič