

**MESTO STARÁ ĽUBOVŇA**

**Mestský úrad, Obchodná č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni**

**Číslo:** IV/2019

**Dňa:** 28.02.2019

**K bodu programu:** **č. 22**

**Názov materiálu: Informácia o priebehu realizácie Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2019**

**Materiál obsahuje**: Uznesenie Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia

Návrh uznesenia

Informácia o priebehu realizácie RPM

RPM tabuľky č. 1 – 5

Informácia o pripravovanej zmene č. 1 RPM

Pripravovaná zmena č. 1 RPM tabuľky č. 1 – 5

**Materiál vypracoval**

**a predkladá: Ing. Anna Hrebíková**

odd. výstavby. ÚR a ŽP

**Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Materiál p r e r o k o v a n ý**

* na zasadnutí Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia dňa 19.02.2019 – prijaté uznesenie:

Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia po prerokovaní predloženého materiálu

1. **o d p o r ú č a  MsZ**

prerokovať a vziať na vedomie informáciu o priebehu realizácie Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2019 k 18.02.2019.

1. **o d p o r ú č a  MsZ**

zaradiť do návrhu najbližšej zmeny RPM akcie uvedené v Informácii o pripravovanej zmene č. 1 RPM.

**N á v r h u z n e s e n i a**

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu

1. **b e r i e na v e d o m i e**

informáciu o priebehu realizácie Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2019 k 18.02.2019.

1. **odporúča**

zaradiť akcie uvedené v Informácii o pripravovanej zmene č. 1 RPM do návrhu najbližšej zmeny RPM.

**D ô v o d o v á s p r á v a**

Materiál sa predkladá na základe schváleného Plánu práce Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia a MsZ na rok 2019.

Rozvojový program mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2019 bol schválený uznesením č. 7949 z rokovania MsZ č. XXXVII/2018 dňa 25.10.2018.