

**MESTO STARÁ ĽUBOVŇA**

**Mestský úrad, Obchodná č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni**

**Číslo:** XII/2020

**Dňa:** 30.04.2020

**K bodu programu:** **č. 11.**

**Názov materiálu: Správa o plnení rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2019**

**Materiál obsahuje**: Návrh uznesenia

Dôvodová správa

Správu o plnení RPM, výstavby a údržby MK za rok 2019

RPM na rok 2019 – vyhodnotenie, tabuľky č. 1 - 5

**Materiál predkladá:** Ing. Michal Žid

poverený vedúci odd. V, ÚR a ŽP

**Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Materiál vypracoval:** Ing. Michal Žid

poverený vedúci odd. V, ÚR a ŽP

**N á v r h u z n e s e n i a**

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu

**berie na vedomie**

Správu o plnení Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2019 v zmysle predloženého návrhu.

**D ô v o d o v á s p r á v a**

Návrh RPM na rok 2019 bol schválený dňa 25.10.2018 MsZ v Starej Ľubovni pod číslom uznesenia 949 a zmena RPM bola prerokovaná a schválená dňa 20.06.2019 MsZ pod číslom uznesenia 869.

Vyhodnotenie finančného plnenia na rozpočtových akciách Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácii za rok 2019 bolo spracované v tabuľkovej forme na základe predložených faktúr zhotoviteľmi jednotlivých akcii, ktoré boli schválené v RPM na rok 2019 a odsúhlasené oddelením výstavby, ÚP a ŽP.