Správa o plnení Rozvojového programu mesta,

výstavby a údržby miestnych komunikácií za rok 2019

___________________________________________________________________________

Návrh RPM na rok 2019 bol schválený dňa 25.10.2018 MsZ v Starej Ľubovni pod číslom uznesenia 949 a zmena RPM bola prerokovaná a schválená dňa 20.06.2019 MsZ pod číslom uznesenia 869.

Stav zabezpečovania jednotlivých akcií je nasledovný:

A.) Tab. č. 1 -  Investičné akcie

a) Nové stavby -finančne kryté z rozpočtu mesta

- č. akcie 1: „Zimný štadión  -  prístupová cesta a parkovisko“

Dokončenie vrchných vrstiev komunikácie a posledného parkoviska sa presúva do doku 2020.

- č. akcie 2: „Mestský mobiliár“

Akcia ukončená. Doplnené smetné koše a lavičky.

- č. akcie 3: „Parkoviska“

Realizované parkoviska na Ul. Za vodou a Lipovej ulici.

- č. akcie 4: „Zriadenie regulovaného parkovania v centrálnej zóne Mesta“

Príprava projektovej dokumentácie, dopravného značenia, akcia pokračuje v roku 2020.

P.č. akcie 5: „Výsadba zelene“

Výsadba zelene na Nám.gen.Štefánika (okolie Okresného úradu). Akcia ukončená.

b) Rekonštrukcie a modernizácie - finančne kryté

- č. akcie 1: „Pasáž na Nám. Sv. Mikuláša“

Akcia ukončená.

- č. akcie 2: „Dom kultúry- rekonštrukcia interiér“

Akcia ukončená.

P.   č. akcie 3: „Rekonštrukcia chodníka starý cintorín“

Od kaplnky ku K-Centru. Akcia ukončená.

P.  č. akcie 4: „Verejné osvetlenie“

Akcia ukončená.

P. č. akcie 5: „Grantová schéma“

Rozdelené pre žiadateľov.

P. č. akcie 6: „Rekonštrukcia telocvične ZŠ Levočská“

Prebrúsenie, nalakovanie palubovky vrátane čiar. Akcia ukončená.

P. č. akcie 7: „Revitalizácia  ihrísk na sídliskách“

Oprava, doplnenie prvkov, revitalizácia ihriska v Podsadku. Nové detské ihrisko na ul Letná 7. Akcia ukončená.

P. č. akcie 8: „OD Družba - zníženie energetickej náročnosti“

Zateplené stropy v suteréne, akcia pokračuje v roku 2020.

P. č. akcie 9: „Rekonštrukcia hrádzok na potoku Pasterník“

Vyčistenie, rekonštrukcia, doplnenie hrádzok. Akcia ukončená.

P. č. akcie 10: „Rekonštrukcia oplotenia MŠ Tatranská“

Akcia pokračuje v roku 2020.

B.) Tab. č. 2 - Plánované investície zo štátnych a európskych fondov

Presun akcií do ďalšieho obdobia.

C) Tab. č. 3 - Schválené investície zo štátnych a európskych fondov

P. č. akcie 2: „Komplexná obnova ZUŠ“

Akcia ukončená.

P. č. akcie 6: „Obnova atletickej trate - ZŠ Za vodou“

Akcia ukončená.

P. č. akcie 8: „ZŠ Za vodou - zníženie energetickej náročnosti - výmena okenných 	výplní“

Akcia ukončená.

E)  Tab. č. 4 - Prípravná a projektová dokumentácia

P. č. akcie 1: „GP, poloh. a výškop. zameranie, vytýčenie sietí“

Akcia v realizácii podľa potreby.

P. č. akcie 2: „Zmeny a doplnky ÚPN“

Akcia pokračuje v roku 2020.

P. č. akcie 3: „Digitalizácia ÚPN“

Presun akcie do roku 2020.

P. č. akcie 4: „PD na 2 bytové domy na sídlisku Východ“

Spracovaná dokumentácie elektrických rozvodov.

P. č. akcie 5: „PD - prístupová komunikácia a parkoviská pri Zimnom štadióne“

Dodaná PD. Akcia zaradená do realizácie.

P. č. akcie 6: „PD – lodenica“

Dodaná PD. Podaný projekt.

P. č. akcie 7: „PD - prístupová komunikácia k rómskym osídleniam (chodníky)“

Dodaná PD. Podaný projekt.

P. č. akcie 8: „PD - zníženie energetickej náročnosti vykurovania ZŠ Levočská“

Dodaná PD. Podaný projekt.

P. č. akcie 9: „PD - Zariadenie sociálnych služieb - zmena dokončenej stavby č. 	1912“

Dodaná PD. Podaný projekt.

P. č. akcie 10: „AŠ - Mesto kultúry - infraštruktúra na Nám. gen. Štefánika“

Štúdia dodaná.

P. č. akcie 11: „PD - úprava komunikácie k parkoviskám za Vodou“.

Presun na rok 2020.

P. č. akcie 12: „Aktualizácia PD stavby OD Družba - zníženie energetickej 	náročnosti budovy“

PD aktualizovaná.

P. č. akcie 13: „PD - realizačná časť "Stavebné úpravy v ZŠ Komenského, SĽ"“

PD dodaná.

P. č. akcie 14: „PD - Úprava komunikácie k romským osídleniam ul. SNP“

PD dodaná. Podaná žiadosť na schválenie.

P. č. akcie 15: „Prepracovanie PD - Zariadenie sociálnych služieb - zmena 	dokončenej stavby č. 1912 v zmysle požiadaviek v rámci žiadosti o NFP“

PD aktualizovaná.

P. č. akcie 16: „Technická štúdia Prepojenie ulíc Popradská Továrenská“

Štúdia dodaná.

P. č. akcie 17: „Projektová dokumentácia Skatepark“

PD dodaná.

P. č. akcie 18: „Úprava projektovej dokumentácie Výmena okien ZŠ za Vodou“

PD aktualizovaná.

P. č. akcie 19: „Úprava projektovej vodozádržné opatrenia ZŠ Za vodou (dažď. 	Kanalizácia)“

PD doplnená o dažďovú kanalizáciu.

P. č. akcie 20: „Projektová dokumentácia rekonštrukcia šatní na futbalovom 	štadióne“

PD dodaná. Podaná žiadosť na schválenie projektu.

P. č. akcie 21: „Úprava projektovej dokumentácie Cykloprístreškov“

PD upravená. Podaná žiadosť na schválenie projektu.

F)  Tab. č. 5 – Výstavba a údržba MK

P. č. akcie 1: " Vysprávky MK v meste“

Akcia ukončená.

P. č akcie 2: „Vodorovné a zvislé dopravné značenie“

Akcia ukončená.

P. č akcie 3: „Asfaltovanie miestnych komunikácii“

Zrekonštruované MK na uliciach 17. Novembra, Sládkovičova a chodník na Továrenskej ulici (za Kultúrnym domom). Akcia ukončená.

V Starej Ľubovni  20.04.2020

Spracoval: Ing. Michal Žid